島本町新庁舎移転に伴う残置物品廃棄等業務

仕様書（案）

１．業務内容

（１）業務名称

島本町新庁舎移転に伴う残置物品廃棄等委託業務

（２）履行場所

島本町役場

（３）履行期間

契約締結日の翌日から令和７年９月３０日まで

※島本町役場は、令和７年５月７日に新庁舎へ移転し、旧庁舎においては、令和７年７月１日より解体工事を行う予定であるため、集積、搬出作業については令和７年６月１０日以降に行い（サーバー室内の物品については最終日の撤去とすること）、令和７年６月３０日までに完了すること。

（４）業務内容

ア．旧庁舎に残置する物品の集積、搬出

受注者は、別途発注した新庁舎移転業務の受注者であるＳＢＳロジコム株式会社（以下、「ＳＢＳ」という。）が新庁舎移転に伴い旧庁舎に残置する物品（別添　残置物リスト）を集積、搬出すること。また、搬出業務にあたり分解が必要な物品については、島本町及びＳＢＳと協議の上、本業務にて分解作業を行うこととする。

※別添残置物リストについては、現時点での想定であり、今後増減が生じることが見込まれるが、本業務にて対応すること。

イ．残置物のリユース（物品再使用）又はリサイクル（資源再利用）

残置物のリユース又はリサイクルを行うこと。

ウ．リユース又はリサイクルできない残置物の廃棄

リユースまたはリサイクルできない廃棄物品等については適正に廃棄（産業廃棄物処分）すること。

エ．その他雑廃棄物の処分

残置物リスト以外の雑廃棄物の処分として、庁舎内職員数１９３人×２㎥＝３８６㎥の搬出及び処分を見込むこと。

（５）提出物の提出及び報告

ア．受注者は、契約締結後１５日以内に業務計画書を作成し、発注者に提出すること。

業務計画書には次の事項を記載すること。

①業務内容

②業務を実施する上での方針

③業務の詳細な工程表（業務フローチャート）

④業務実施における組織体制、連絡体制

⑤管理責任者、担当責任者一覧表および経歴書

⑥協力者がある場合は、協力者の概要および実務担当者一覧表および経歴書

⑦発注者との打合せ計画表

⑧その他発注者が必要とする事項や協議録、議事録のひな型他

なお、記載事項に追加又は変更が生じた場合には、速やかに発注者に文書で提出し、承認を得ること。

イ．残置物をリユースする際には、必ず買取証明書を作成し提出すること。また、買取証明書には一式などの曖昧な表記は避け、定量的に記載すること。

ウ．残置物を金属くず等にリサイクルする場合はリサイクルした量がわかるように計量証明書を作成し提出すること。

エ．産業廃棄物の処分に際し、廃棄が完了した後にマニフェストに必要事項を記載し、発注者へ提出すること。

オ．各作業工程における状況を写真撮影により管理し報告書として整理すること。

（６）業務の完了

対象となる残置物の全撤去を発注者が確認後、報告書（マニフェスト、買取証明書等の残置物処分方法がわかる書類）の提出をもって業務の完了とする。

なお、成果品については、DVD-R等（ウィルスチェックを済ませたうえで、DVD-R等表面に「タイトル」、「納品日」及び「ウィルスチェック済み」と記載すること。）へ保存した電子データを併せて提出すること。

（７）成果品等に係る著作権等

ア．全ての成果品等は、発注者の所有とする。また、受注者は、本業務に係る成果品等の所有権及び著作権を引渡し時に発注者に全て譲渡するものとする。

イ．受注者は、発注者の承諾を得ることなく成果品等を他人に閲覧、複写、または譲渡してはならない。

ウ．受注者は、発注者に引き渡した成果品等の全てについて、第三者の有する著作権等を侵害するものではないことを保証すること。また、著作権等の侵害が判明した場合には、その損害を補償するなど必要な措置を講じること。

エ．受注者は、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産を使用するときには、その使用に関して責任を負うこと。

２．委託料の支払方法

委託料の支払いは、受注者からの提出物の提出及び報告をもとに受注者と発注者で協議を行い、業務完了後、提案に基づくリユース及びリサイクルにおける事業費の減額に係る精算を実施し（増額に係る精算は実施しない）、受注者からの請求により行うものとする。

３．その他

（１）本業務履行にあたっては、関係法令等を遵守し、事故及び災害の防止に万全を期すること。

（２）必要な関係官公署に対する諸手続きは、受注者の責任により、遅延なく行うこと。

（３）受注者は、発注者と協議の上、適時会議を主催するとともに、業務の遅延等が発生しないよう、進捗報告を行い、議事録の作成を行うこと。

また、各部署や関係業者等との協議結果についても原則として書面をもって必ず報告を行うこと。

（４）受注者は、本業務の全部を第三者に再委託してはならない。なお、専門会社等の第三者に一部業務を再委託する必要が生じた場合は、あらかじめ発注者の許可を得なければならない。

（５）残置物品（大型什器）の搬出に伴い、外部扉、壁等を撤去する場合には事前に当発注者に確認をとること。

（６）残置物品の引き渡し場所は原則指定した旧庁舎設敷内とし、引き渡しに係る一切の費用は受注者が負担する。

（７）残置物品は現状有姿で引き渡し、引渡前後の故障、瑕疵等について発注者は一切の責任を負わない。

（８）受注者は、収集・運搬中間処理及び最終処分を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）」及びその他関係条例等を遵守し、適切に行うこと。

（９）受注者が残置物の販売等を行う際は、必要な処理を行い、販売等に係る責任は受注者が負うものとする。

（10）残置物品の搬出作業に当たっては、発注者及びＳＢＳと作業スケジュール、搬送ルート、作業時間等の協議を行い、事故防止及び道路混雑、騒音等の発生に注意すること。

（11）業務の安全については、十分注意して行うこと。受注者は、現地作業責任者を定め、事故等が発生した場合は、速やかに発注者へ報告すること。

（12）廃棄物については、飛散･流失しないよう、十分注意すること。

（13）撤去後の簡易清掃を実施すること。

（14）受注者は、本業務の履行完了の前後を問わず、業務の履行に際し知り得た発注者の機密情報を第三者への漏えい、その機密情報を目的以外で使用してはならない。

（15）残置物品の引渡し時及び引渡し後において生じた問題については、町の責めに帰すべき事由による場合を除き、受注者の負担において責任をもって対応することとする。